# Macro-planning du projet

Étape 1 : Conception du modèle logique

Durée estimée : 1 semaine

Début : 02/08/2023

Fin : 09/08/2023

Étape 2 : Génération du modèle physique et des scripts SQL

Durée estimée : 2 jours

Début : 10/08/2023

Fin : 11/08/2023

Étape 3 : Création de la base de données et des tables

Durée estimée : 1 jour

Début : 12/08/2023

Fin : 12/08/2023

Étape 4 : Définition des contraintes, clés étrangères et index

Durée estimée : 1 jour

Début : 13/08/2023

Fin : 13/08/2023

Étape 5 : Importation des données de test

Durée estimée : 1 jour

Début : 14/08/2023

Fin : 14/08/2023

Étape 6 : Réalisation des tests de validation

Durée estimée : 2 jours

Début : 15/08/2023

Fin : 16/08/2023

Étape 7 : Développement de l'application

Durée estimée : 2 semaines

Début : 17/08/2023

Fin : 30/08/2023

Étape 8 : Tests et validation de l'application

Durée estimée : 1 semaine

Début : 31/08/2023

Fin : 06/09/2023

Étape 9 : Déploiement et mise en production

Durée estimée : 3 jours

Début : 07/09/2023

Fin : 09/09/2023

Étape 10 : Formation des utilisateurs et maintenance

Durée estimée : 1 semaine

Début : 10/09/2023

Fin : 17/09/2023

Étape 11 : Suivi post-déploiement et ajustements

Durée estimée : 1 semaine

Début : 18/09/2023

Fin : 24/09/2023

Étape 12 : Clôture du projet et documentation finale

Durée estimée : 2 jours

Début : 25/09/2023

Fin : 26/09/2023